**TABLA DE CONTENIDO**

[Informacion del documento 1](#_Toc428218166)

[PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 3](#_Toc428218167)

[Registro De Interesados 3](#_Toc428218168)

[Nivel De Compromiso De Los Interesados Planeado 3](#_Toc428218169)

[Cómo identificar las interrelaciones y las superposiciones entre los interesados 3](#_Toc428218170)

[Como se entregará cada entregable, debido a las necesidades de los interesados. 3](#_Toc428218171)

[Cómo se actualizará este documento a medida que avance la ejecución del proyecto 4](#_Toc428218172)

[Datos de los interesados 4](#_Toc428218173)

[Aprobaciones 6](#_Toc428218174)

**Informacion del documento**

**Informacion del proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| **EMPRESA/ORGANIZACIÒN** | **Hotel RCA** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | *“Análisis, diseño e implementación de un sistema web para llevar el control del servicio de hotelería, utilizando el lenguaje de programación Python, la metodología UWE y la guía PMBOK para el hotel RCA ubicado en la ciudad de Machala”.* |
| **PATROCINADOR PRINCIPAL** | Ing. Correa Figueroa Pedro Leonardo  Gerente General del Hotel RCA. |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Srta. Gomez Lojan Karen Juliana |
| **ID DEL PROYECTO** | SWGH-RCA V1.0 |
| **FECHA DE PREPARACIÓN** | Junio 12, 2015 |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN** |  |

**Equipo del Proyecto**

Los mencionados abajo hemos elaborado, revisado y aprobado el presente Plan de Gestión de Interesados.

***“Análisis, diseño e implementación de un sistema web para llevar el control del servicio de hotelería, utilizando el lenguaje de programación Python, la metodología UWE y la guía PMBOK para el hotel RCA ubicado en la ciudad de Machala”.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preparado por:** | Srta. Gomez Lojan Karen Juliana  Sr. Gomez Cabrera Franklin David  Sr. Siguenza Salinas Miguel Ángel  Sr. Márquez Contento Alejandro | **FECHA:** Junio 12, 2015 |
| **Revisador por:** | Ing. Molina Ríos Jimmy R.  Ing. Honores Tapia Joofre. | **FECHA:** Junio 12, 2015 |
| **Aprobado por:** | Ing. Correa Figueroa Pedro Leonardo  Gerente General del Hotel RCA. | **FECHA:** Junio 12, 2015 |

**HISTORIAL DE REVISION**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| **Versión** | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | GK | GK | CP | 12-06-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |

# PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS

|  |
| --- |
| **Registro De Interesados** |
| Para identificar los interesados del proyecto, se realizara un análisis de que personas estarán involucradas y serán afectadas por el proyecto, para de esta manera, realizar las siguientes actividades:   * Identificación de los interesados * Listado de interesados y el impacto dentro del proyecto |
| **Nivel De Compromiso De Los Interesados Planeado** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **NOMBRE** | **EMPRESA Y PUESTO** | **CIUDAD** | **ROL EN EL PROYECTO** | **INFORMACIÓN DE CONTACTO** | | Ing. Correa Figueroa Pedro Leonardo | Gerente General Hotel RCA | Machala | Patrocinador. | 07- 292-3494  pleocorrea@gmail.com | | Srta. Gómez Loján Karen Juliana | Administrador del Proyecto. | Machala | Líder del Proyecto. | 0969400989  julyk\_13@hotmail.com | | Sr. Gómez Cabrera Franklin David | Analista del Proyecto. | Santa Rosa | Miembro de equipo de Proyecto. | 0979903596  [frankdavid020188@gmail.com](mailto:frankdavid020188@gmail.com%20) | | Sr. Márquez Contento Alejandro Manuel | Programador del Proyecto. | Machala | Miembro de equipo de Proyecto. | 0990243089  alejomanu21@gmail.com | | Sr. Siguenza Salinas Miguel Ángel | Programador del Proyecto. | Machala | Miembro de equipo de Proyecto. | 0990520150  Angelloko691@gmail.com | |
| **Cómo identificar las interrelaciones y las superposiciones entre los interesados** |
| Se realizara reuniones de grupo de proyecto para determinar, grados de impacto de los interesados del proyecto |
| **Como se entregará cada entregable, debido a las necesidades de los interesados.** |
| La información a los interesados será entregada bajo las siguientes normas:   * Cada entrega será realizada de acuerdo al cronograma. * Se entregará al administrador para la aprobación del entregable. * Cada entregable será entregado al patrocinador del proyecto. * En caso de solicitud de cambio se ara el control correspondiente. * El administrador recibirá las solicitudes de cambios cuando se requiera cumplir un cambio. * Al final del proyecto el patrocinador recibirá toda la información del proyecto |
| **Cómo se actualizará este documento a medida que avance la ejecución del proyecto** |
| 1. Cada documento estará dado por un control de versiones que será establecido por el siguiente cuadro:   **CONTROL DE VERSIONES**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **VERSIÓ №** | **ELABORADA POR** | **REVISADA POR** | **APROBADA POR** | **FECHA** | **MOTIVO** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  1. Cada vez que se den cambios en el proyecto se debe proyectar un nuevo control de versiones. |

**Datos de los interesados**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DEL INTERESADO** | | | | | | |
| **Proyecto** | | “análisis, diseño e implementación de un sistema web utilizando el lenguaje de programación Python para llevar el control del servicio de hotelería usando la metodología UWE para el hotel RCA ubicado en la ciudad de Machala”. | | | | |
| **Código** | | SGWH-RCA 001 | | | | |
| **Fecha de Inicio** | | 04 de Mayo del 2015 | | | | |
| **Interesado** | | PATROCINADOR | | | | |
| **Tipo** | | Función externa dueño del proyecto | | | | |
| **Objetivo o resultado** | | **Nivel de interés** | **Nivel de influencia** | **Acciones Posibles** | | **Estrategias** |
| **De impacto positivo** | **De impacto negativo** |
| Verificar que el proyecto cumpla con las expectativas deseadas. | | Alto | Alto | Aprobar la implementación del proyecto | Rechazar el proyecto | Cumplir con todos los requisitos. |
|  | | | | | | |
| **Conclusión** | Funcionalidad al 100% del proyecto. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DEL INTERESADO** | | | | | | | | | | | |
| **Proyecto** | | | “análisis, diseño e implementación de un sistema web utilizando el lenguaje de programación Python para llevar el control del servicio de hotelería usando la metodología UWE para el hotel RCA ubicado en la ciudad de Machala”. | | | | | | | | |
| **Código** | | | SGWH-RCA 001 | | | | | | | | |
| **Fecha de Inicio** | | | 04 de Mayo del 2015 | | | | | | | | |
| **Interesado** | | | ADMINISTRADOR DEL PROYECTO | | | | | | | | |
| **Tipo** | | | Dirige y aprueba las actividades del proyecto. | | | | | | | | |
| **Objetivo o resultado** | | | **Nivel de interés** | | **Nivel de influencia** | | **Acciones Posibles** | | | | **Estrategias** |
| **De impacto positivo** | | **De impacto negativo** | |
| Alcanzar el objetivo del proyecto | | | Alto | | Alto | | Aprobarlas actividades del proyecto | | Rechazar el trabajo del proyecto | | Cumplir con las actividades. |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Conclusión** | Las buenas decisiones son la base de un buen proyecto. | | | | | | | | | | |
| **DATOS DEL INTERESADO** | | | | | | | | | | | |
| **Proyecto** | | “análisis, diseño e implementación de un sistema web utilizando el lenguaje de programación Python para llevar el control del servicio de hotelería usando la metodología UWE para el hotel RCA ubicado en la ciudad de Machala”. | | | | | | | | | |
| **Código** | | SGWH-RCA 001 | | | | | | | | | |
| **Fecha de Inicio** | | 04 de Mayo del 2015 | | | | | | | | | |
| **Interesado** | | ANALISTA DEL PROYECTO | | | | | | | | | |
| **Tipo** | | Se encarga de la documentación del proyecto | | | | | | | | | |
| **Objetivo o resultado** | | **Nivel de interés** | | **Nivel de influencia** | | **Acciones Posibles** | | | | **Estrategias** | |
| **De impacto positivo** | | **De impacto negativo** | |
| Verificar que los documentos estén acorde a las necesidades del cliente. | | Alto | | Alto | | Documentación realizada efectivamente | | Documentación incompleta | | Impartir toda la información necesaria a los miembros del equipo de proyecto. | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Conclusión** | El análisis es el pilar de un buen proyecto | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DEL INTERESADO** | | | | | | |
| **Proyecto** | | “análisis, diseño e implementación de un sistema web utilizando el lenguaje de programación Python para llevar el control del servicio de hotelería usando la metodología UWE para el hotel RCA ubicado en la ciudad de Machala”. | | | | |
| **Código** | | SGWH-RCA 001 | | | | |
| **Fecha de Inicio** | | 04 de Mayo del 2015 | | | | |
| **Interesado** | | PROGRAMADORES DEL PROYECTO | | | | |
| **Tipo** | | Se encarga de la programación del proyecto | | | | |
| **Objetivo o resultado** | | **Nivel de interés** | **Nivel de influencia** | **Acciones Posibles** | | **Estrategias** |
| **De impacto positivo** | **De impacto negativo** |
| Desarrollo de Sistema | | Alto | Alto | Un software exitoso al 100% funcional | Software incompleto | Proporcionar los requisitos especificados claramente. |
|  | | | | | | |
| **Conclusión** | Un software exitoso depende de un buen análisis | | | | | |

# Aprobaciones

| **Cargo** | **Nombre/Organización** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador del Proyecto | Srta. Gómez Loján Karen Juliana | Junio 12, 2015 |  |
| Analista de Requerimientos | Sr. Gómez Cabrera Franklin David | Junio 12, 2015 |  |
| Programador | Sr. Siguenza Salinas Miguel Ángel | Junio 12, 2015 |  |
| Programador | Sr. Márquez Contento Alejandro Manuel | Junio 12, 2015 |  |