**Informacion del documento**

**Informacion del proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| **EMPRESA/ORGANIZACIÒN** | **Hotel RCA** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | *“ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB UTILIZANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACION PYTHON PARA LLEVAR EL CONTROL DEL SERVICIO DE HOTELERIA USANDO LA METODOLOGIA UWE PARA EL HOTEL RCA UBICADO EN LA CIUDAD DE MACHALA”.* |
| **PATROCINADOR PRINCIPAL** | Ing. Correa Figueroa Pedro Leonardo  Gerente General del Hotel RCA. |
| **GERENTE DE PROYECTO** | Srta. Gomez Lojan Karen Juliana |
| **ID DEL PROYECTO** | SWGH-RCA V1.0 |
| **FECHA DE PREPARACIÓN** | Mayo 21, 2015 |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN** | Mayo 21, 2015 |

**Equipo del Proyecto**

Los mencionados abajo hemos elaborado, revisado y aprobado el presente Plan de Gestión del Cronograma.


***“Análisis, diseño e implementación de un sistema web utilizando el lenguaje de programación Python para llevar el control del servicio de hotelería usando la metodología UWE para el hotel RCA ubicado en la ciudad de Machala”.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preparado por:** | Srta. Gomez Lojan Karen Juliana  Sr. Gomez Cabrera Franklin David  Sr. Siguenza Salinas Miguel Ángel  Sr. Márquez Contento Alejandro | **FECHA:** Mayo 21, 2015 |
| **Revisador por:** | Ing. Molina Ríos Jimmy R.  Ing. Honores Tapia Joofre. | **FECHA:** Mayo 21, 2015 |
| **Aprobado por:** | Ing. Correa Figueroa Pedro Leonardo  Gerente General del Hotel RCA. | **FECHA:** Mayo 21, 2015 |

**HISTORIAL DE REVISION**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROL DE VERSIONES** | | | | | |
| **Versión** | **Hecha por** | **Revisada por** | **Aprobada por** | **Fecha** | **Motivo** |
| 1.0 | MS | GK | CP | 21-05-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |

# HITOS DE PROYECTO



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hitos** | **WBS** | **Fecha** | **Descripción** |
| Fin Fase Iniciación | Inicio de la Gestión de Proyectos | Mayo 13, 2015 | Realización de reuniones y planteamiento del objetivo |
| Fin Fase Planificación | Desarrollo de la Gestión de Proyectos | Junio 23, 2015 | Desarrollo de la gestión de proyecto y cronogramas |
| Fin Fase Ejecución | Monitoreo de las Actividades | Julio 01, 2015 | Monitoreo de las actividades |
| Fin Fase Control | Control y Seguimiento | Agosto 01, 2015 | Control de las solicitudes de cambio |
| Fin Fase Cierre | Implementacion | Agosto 26, 2015 | Instalación del software y pruebas del proyecto |
| Fin Fase Metodología | Implementación | Agosto 31, 2015 | Fin del proyecto |
| **Comentarios:**  Ninguno | | | |
|  | | | |

# Aprobaciones

| **Cargo** | **Nombre/Organización** | **Fecha** | **Firma** |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador del Proyecto | Srta. Gómez Loján Karen Juliana | 21-05-2015 |  |
| Analista de Requerimientos | Sr. Gómez Cabrera Franklin David | 21-05-2015 |  |
| Programador | Sr. Siguenza Salinas Miguel Ángel | 21-05-2015 |  |
| Programador | Sr. Márquez Contento Alejandro Manuel | 21-05-2015 |  |